BAGENT ENGINE 2026/27 • ARCHITETTURA DI SISTEMA
PIANO OPERATIVO D'AZIONE IN 7 FASI
Ripristino Downloader, Pipeline Unificata Giornaliera, Validazione Rigorosa & Chiusura del Ciclo

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

📌 PRINCIPIO GUIDA ASSOLUTO: NON SI TOCCA IL MOTORE MATEMATICO Il presente piano stabilisce la sequenza non negoziabile per ripristinare il corretto funzionamento di BAgent. Non si creano nuovi modelli matematici e non si aggiungono ulteriori Reality Gate artificiali. La strategia si articola in tre momenti cardinali: 1. Riparare il file downloader e bonificare il repository GitHub (Fasi 0 e 1); 2. Collegare l'intera giornata a un unico comando deterministico senza mock (Fasi 2 e 3); 3. Chiudere il cerchio empirico post-gara e ripulire gli script obsoleti (Fasi 4, 5 e 6).

1. MATRICE SINOTTICA DELLE FASI OPERATIVE

| Fase | Obiettivo Principale | Impatto | Output / Target | Condizione di Chiusura ('Fatto Quando') |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Backup Downloader Locale | Blocca tutto | Desktop / Backup esterno | Copia locale >20KB che importa senza errori |
| Fase 1 | Ripristino GitHub & Pulizia ID | Blocca tutto | GitHub main aggiornato | File >20KB su main, ID 500-3020 rimossi, smoke test superati |
| Fase 2 | Pipeline Giornaliera (run_today.py) | Blocca schedine | scripts/run_today.py | Un solo comando esegue il flusso e produce ticket_oggi.json |
| Fase 3 | Difendibilità & Money Management | Inclusa in Fase 2 | Regole vincolanti codice | Zero 1/2 secco, quote reali, xG 2026, stake Kelly <=8% |
| Fase 4 | Verifica Post-Partita & Hit Rate | Post-match | data/tickets/ archivio | Hit/miss tracciato per tipologia mercato su >=30 leg |
| Fase 5 | Mercati Speciali (Corner/Tiri) | Non bloccante | SECONDARY_AGGREGATES | Quote speciali solo con idAggregata reale catturato via DevTools |
| Fase 6 | Archivio Script & docs/SMOKE.md | Non bloccante | scripts/archive/ & docs | Repo snello, live loop spento, SMOKE.md a 4 comandi |

FASE 0 • MESSA IN SICUREZZA DEL DOWNLOADER LOCALE (PRIMA DI OGNI PULL)

🎯 Obiettivo: Impedire categoricamente la sovrascrittura o perdita della versione funzionante del downloader (28.5 KB) che ha scaricato l'Europa League. 📋 Azioni Esecutive: • Localizzare services/betting/netwin_odds_downloader.py nel repository locale BAgent. • Eseguire una copia fisica del file all'esterno dell'albero Git (es. sul Desktop del PC e in cartella scratch protetta). • Verificare con uno script Python che la copia contenga la classe NetwinOddsDownloader e che la dimensione sia > 20 KB (la versione corrotta su Git è di soli ~3 KB). • Eseguire il test di import locale: python -c "from services.betting.netwin_odds_downloader import NetwinOddsDownloader; print('ok')". • REGOLA D'ORO: Vietato eseguire git pull o checkout finché la copia esterna non è stata verificata. ✅ Condizione di Chiusura ('Fatto Quando'): Esiste una copia integra fuori dal repo (dimensione ~28.5 KB) che importa senza alcun errore di runtime.

FASE 1 • RIPRISTINO SU GITHUB & BONIFICA DEGLI AGGREGATI NETWIN

🎯 Obiettivo: Rendere il branch 'main' di GitHub pulito, integro, compilabile ed eseguibile da chiunque. 📋 Azioni Esecutive: • Ripristinare il file netwin_odds_downloader.py completo su main e verificare che la dimensione tracciata su GitHub superi i 20 KB. • Bonificare la costante SECONDARY_AGGREGATES: rimuovere tutti gli ID a tentativi compresi tra 500 e 3020 che il 22 ottobre hanno restituito body vuoto (non sono mercati utili). • Mantenere unicamente gli ID aggregata verificati (MultiGol 335/352, DC Combo 452/1477, 1X2 Combo 444, Chance Mix 459/460/461, DNB 2613, Tempi 341/344/345). • Rimuovere dalla cartella root eventuali file orfani o temporanei. • Eseguire lo Smoke Test obbligatorio a due comandi: a) python -c "from services.betting.netwin_odds_downloader import NetwinOddsDownloader; print('ok')" b) python scripts/strict_validator.py --demo ✅ Condizione di Chiusura ('Fatto Quando'): Su GitHub il file netwin_odds_downloader.py supera i 20 KB e i due comandi dello Smoke Test restituiscono esito positivo.

FASE 2 • UNA PIPELINE AL GIORNO: IL COMANDO UNIFICATO (scripts/run_today.py)

🎯 Obiettivo: Eliminare qualsiasi esecuzione manuale frammentata: un unico comando esegue l'intera giornata dall'aggiornamento dati alla schedina. 📋 Azioni Esecutive: • Creare scripts/run_today.py con workflow sequenziale e deterministico in 6 passaggi: • Step 1: Refresh data/bagent.db tramite scripts/daily_full_refresh.py (aggiornamento risultati e partite giocate). • Step 2: Verifica e aggiornamento rose/tecnici via daily_roster_coach_updater.py (solo se il registry non è di oggi). • Step 3: Esportazione snapshot certificato: python scripts/export_certified_snapshot.py -> data/certified_snapshot.json. • Step 4: Download quote live Netwin: python scripts/download_netwin_odds.py --tournament "<torneo>". • Step 5: Builder interno candidati con regole vincolanti scritte nel codice (non nel prompt): • Solo incontri con data e orario nel futuro (kickoff verificato ISO/CEST); • xG ricavati unicamente da team_telemetry_2026 (squadra assente = skip immediato, nessun dato inventato); • Quota presente tassativamente nel JSON di quell'esatta partita (vietato match incrociato); • Mercati ammessi: MultiGol protetti, Chance Mix, Over 0.5 entrambi i tempi, combo protette (divieto 1 o 2 secco); • Massimo 4 selezioni per ticket; stessa partita utilizzabile una sola volta; • Motivazione tattica passata a RealityGateGuardian.audit_text prima del validatore. • Step 6: Validazione finale con StrictTicketPipeline.validate_ticket. • Scrivere data/ticket_oggi.json SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se passed è True. In caso di bocciatura, stampare a video i motivi precisi ed uscire con codice 1 senza pubblicare. ✅ Condizione di Chiusura ('Fatto Quando'): Il comando python scripts/run_today.py stampa il certificato ufficiale del validatore e, se approvato, genera data/ticket_oggi.json.

FASE 3 • DIFENDIBILITÀ DEL TICKET & MONEY MANAGEMENT INTEGRATO

🎯 Obiettivo: Garantire che ogni selezione proposta all'utente sia matematicamente giustificata, difendibile e priva di allucinazioni. 📋 Azioni Esecutive: • Orario di inizio obbligatorio: ogni leg deve riportare data e ora precisa (Regola #76 anti time-travel). • Gestione Soglie e Warning: probabilità reale < 72% o edge < +4.0% generano un avviso trasparente di rischio ma non bloccano la schedina se il valore atteso congiunto (EV) resta positivo. • Money Management Scientifico: applicazione rigorosa del Kelly Frazionario (kelly_staking_engine.py) con tetto massimo dell'8% del bankroll per singolo ticket e del 15% per l'intera sessione. • Anti-Correlazione: deduplicazione automatica se due leg condividono la stessa partita o mercati sovrapposti. ✅ Condizione di Chiusura ('Fatto Quando'): Il JSON del ticket contiene quota reale, xG effettivi, kickoff, probabilità reale, edge ed importo stake, con strict_validator come unica autorità certificatrice.

FASE 4 • CHIUSURA DEL CERCHIO POST-PARTITA & VERIFICA HIT-RATE

🎯 Obiettivo: Rendere il sistema capace di apprendere empiricamente dai risultati senza ricalibrazioni emotive dopo una singola sconfitta. 📋 Azioni Esecutive: • Post-Match Settlement: a fine gare, uno script automatico legge i punteggi finali reali e li registra a fianco di ciascun leg nell'archivio storico (data/tickets/). • Tracciamento per tipologia di mercato: marcatura hit/miss sul singolo tipo di esito (MultiGol, Chance Mix, Tempi), non solo sul 'vinto/perso' binario del ticket complessivo. • Audit Statistico Settimanale: calcolo dell'hit-rate per tipologia di mercato e per campionato. Solo se un mercato registra un successo < 60% su un campione significativo di almeno 30 leg, la soglia viene alzata in run_today.py. • Stabilità Algoritmica: divieto assoluto di modificare pesi o regole a caldo dopo una singola serata negativa. ✅ Condizione di Chiusura ('Fatto Quando'): Esiste uno storico consolidato delle singole leg con tabella di hit-rate oggettivo e revisione basata su almeno 30 occorrenze.

FASE 5 • MERCATI SPECIALI (CORNER, TIRI, CARTELLINI) SOLO CON ID VERI

🎯 Obiettivo: Estrarre mercati balistici e arbitrali unicamente con evidenza di rete reale, abolendo per sempre gli ID a tentativi. 📋 Azioni Esecutive: • I mercati speciali restano tassativamente ESCLUSI dalle Fasi 2-4 finché non vengono certificati. • Procedura di sniffing reale: con il browser aperto su Netwin/XSport, entrare nella scheda 'Corner' o 'Tiri' di un evento reale. • Intercettare dai Network DevTools la richiesta getTorneoCentrale che risponde con payload contenente il campo 'avs'. • Leggere l'idAggregata effettivo e inserire SOLO quell'ID in SECONDARY_AGGREGATES. • Eseguire il parsing in una struttura dedicata (CORNER, TIRI, CARTELLINI) e convalidarlo su un singolo match pilota. • Solo a quel punto corner_model.py potrà generare pronostici, e solo se la quota reale è presente nel JSON scaricato. ✅ Condizione di Chiusura ('Fatto Quando'): Una partita pilota scarica correttamente quote corner/tiri differenti dalle altre, senza alcun ID a tentativi.

FASE 6 • BONIFICA REPOSITORY, ARCHIVIAZIONE E PROTOCOLLO SMOKE

🎯 Obiettivo: Mantenere la base di codice pulita, snella e manutenibile da entrambi gli agenti (Cursor e Antigravity). 📋 Azioni Esecutive: • Spostare nella cartella scripts/archive/ tutti gli script datati o one-shot (*_14oct*, *_07ott*, deploy storici). • Non toccare e non sovraccaricare il contesto con i file storici enormi (docs/CONVERSAZIONE_*.md) finché la pipeline non è a regime. • Creare o aggiornare il file docs/SMOKE.md con i 4 comandi standard di verifica pre-volo: 1. python -c "from services.betting.netwin_odds_downloader import NetwinOddsDownloader; print('Downloader OK')" 2. python scripts/strict_validator.py --demo 3. python scripts/export_certified_snapshot.py 4. python scripts/run_today.py • Il loop live in background di run_bagent_full.py deve rimanere spento finché non sarà integrato un feed WebSocket/API live ufficiale. ✅ Condizione di Chiusura ('Fatto Quando'): Cartella scripts snella, file SMOKE.md aggiornato e tutti i 4 comandi di smoke eseguiti con successo.

2. DIVIETI STRUTTURALI NON NEGOZIABILI ('COSA NON FARE')

❌ Nessun secondo Reality Gate: Vietato aggiungere ulteriori livelli di guardrail che generino paralisi decisionale o conflitti logici. RealityGateGuardian e StrictTicketPipeline sono gli unici filtri autorizzati. ❌ Nessun LLM che sceglie le giocate: I modelli linguistici (Claude, Gemini, Groq) non scelgono i pronostici e non calcolano le quote. Il loro unico compito è spiegare ed analizzare il ticket dopo che è già stato approvato dal motore. ❌ Nessun ticket pubblicato senza bollino verde: Se il validatore restituisce passed=False, la schedina non può essere presentata all'utente né salvata in schedine.json. ❌ Nessun ID aggregato a tentativi: Vietato aggiungere numeri casuali a SECONDARY_AGGREGATES. Ogni ID deve corrispondere a una chiamata XSport documentata. ❌ Nessuna ricalibrazione impulsiva: Le sconfitte singole non modificano le regole. Solo campioni di almeno 30 leg autorizzano l'innalzamento delle soglie.

Documento Operativo Ufficiale BAgent Engine • Revisione 2026/27 • Conforme a Regole #78 e #79